Edistymisraportti

Yhteistyöprojekti

29.3.2019

Laatia

Miko Rapo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päivämäärä | Muutosperuste | Tekijä |
| 1.0 | 29.3.2019 | Dokumentti valamis | Miko Rapo |

Versio historia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tulostettu | Jakelu |
| Miko Rapo | 29.1.2019 | Leena Järvenkylä-Niemi, Eerikki Maula |

Sisällysluettelo

[1.Aikataulutilanne 3](#_Toc536101500)

[2. Käytetyt resurssit 3](#_Toc536101501)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö 3](#_Toc536101502)

[2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin 3](#_Toc536101503)

[2.3kumulatiiviset kustannukset 3](#_Toc536101504)

[3.Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 3](#_Toc536101505)

[4.Arvio projektin kestosta 3](#_Toc536101506)

[5.Ehdotukset jatkotoimenpiteisiin 3](#_Toc536101507)

# 1.Aikataulutilanne

Olemme reilusti edellä aikaa tällä hetkellä, mutta ottaen huomioon ryhmän osaamistason ero varmaankin tasoittuu järjestelmää totetuttaessa.

# 2. Käytetyt resurssit

## 2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutunut |
| Miko Rapo | 19 | 15.3 |
| Veeti Yli-Hemmo | 19 | 15.3 |
| Riku Vesanto | 19 | 15.3 |
| Yhteensä | 57 | 45.9 |

## 2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutunut |
| Esitutkimus | 28.5 | 8 |
| Projektisuunnitelma | 28.5 | 8 |
| Toiminnallinen määrittely | 135 |  |

## 2.3kumulatiiviset kustannukset

Ei synny kuluja, koska kukaan ei suostu maksamaan palkkaa.

# 3.Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Tyyliopasta ei tehdä meidän toimesta, joten joudumme keksimään Mikolle uutta tekemistä.

# 4.Arvio projektin kestosta

Projekti on aikataulussa.

# 5.Ehdotukset jatkotoimenpiteisiin

Projektia tehdään suunnitelman mukaan.